# 会议纪要: 新版本产品迭代

生成时间: 2025-11-24T12:02:57.192144

# 新版本产品迭代会议纪要

## 一、会议概况

**会议标题**：新版本产品迭代

**会议时间**：2025年11月24日 14:00-15:30

**会议地点**：A栋302会议室

**主持人**：李雷（产品经理）

**参会人员**：韩梅梅（开发负责人）、王强（开发工程师）、张婷（前端开发）、陈佳（测试负责人）

## 二、主要议题

1. 上一版本发布回顾及当前迭代需求分析

2. 用户画像结构优化方案讨论

3. 推荐算法接口性能优化

4. 测试计划及排期安排

5. 后续工作安排及风险管控

## 三、讨论要点

### 1. 产品需求分析

- 用户增长超出预期，现有用户画像模块无法满足推荐系统性能需求

- 前端用户信息采集页面开发已完成大部分内容

- 后端接口结构尚未完全确定，影响部分功能开发进度

### 2. 技术实现讨论

- 当前用户画像数据结构复杂，存在冗余字段

- "最近访问时间序列"字段占用大量存储和查询资源，对推荐算法提升有限

- "兴趣标签权重"字段对推荐算法至关重要，需要保留并优化处理逻辑

### 3. 性能优化方案

- 推荐算法接口平均响应时间1.8秒，导致首页展示卡顿

- 算法服务端缺乏缓存机制，每次调用都触发完整计算流程

- 前端等待时间上限设定为1.2秒，超时则展示默认推荐内容

### 4. 测试计划安排

- 联调完成后立即组织冒烟测试

- 重点关注用户信息采集页面和推荐接口的联调测试

## 四、决议与待办事项

### 已确定事项

1. **用户画像结构优化**

- 删除"最近访问时间序列"冗余字段

- 保留并优化"兴趣标签权重"字段处理逻辑

2. **性能优化方案**

- 前端等待时间上限设置为1.2秒

- 算法服务端增加一级缓存策略

### 待办事项

| 任务内容 | 责任人 | 截止时间 | 备注 |

|---------|--------|----------|------|

| 确定后端接口结构 | 韩梅梅 | 2025年11月28日 | 影响前端功能开发 |

| 实现算法服务端缓存策略 | 王强 | 2025年11月28日 | 提升接口响应速度 |

| 完成用户信息采集页面与推荐接口联调 | 张婷、王强 | 2026年1月13日-14日 | 需双方紧密配合 |

| 组织冒烟测试 | 陈佳 | 联调完成后立即执行 | 确保关键路径无问题 |

| 功能进入预发布环境测试 | 陈佳 | 2026年1月15日 | 前提：冒烟测试通过 |

| 准备新版本需求评审 | 全体参会人员 | 2025年11月29日 | 下周一举行 |

| 参加下次正式例会 | 全体参会人员 | 2026年1月17日 10:00 | 确认测试进度和上线准备 |

### 风险提示

- 开发团队需提前告知接口变更、数据结构调整等可能影响测试计划的风险点

- 跨端协作需加强沟通，减少反复返工情况

---

**记录人**：[请填写记录人姓名]

**分发范围**：全体参会人员及相关项目组成员