# 研发项目例会

会议时间: 2025-12-02 14:06

会议地点: 会议室

## 会议摘要

研发项目例会讨论了后端性能瓶颈、前端优化及版本发布计划，决定将性能优化列为最高优先级，并安排相关技术评估。

## 行动项

1. 负责数据库重构方案 (负责人: 张工，截止: 2025-12-05，状态: pending)

2. 评估缓存架构可行性 (负责人: 李工，截止: 2025-12-05，状态: pending)

3. 整理前端对接口的具体需求 (负责人: 赵工，截止: 2025-12-05，状态: pending)

4. 联合提交完整的技术评估报告 (负责人: 张工、李工、赵工，截止: 2025-12-05，状态: pending)

## 决策事项

1. 将性能优化列为本周的最高优先级