# 研发项目例会

会议时间: 2025-12-02 14:06

会议地点: 会议室

## 会议摘要

研发项目例会讨论了后端性能瓶颈、前端优化、数据安全及版本发布计划，决定将性能优化列为最高优先级并安排相关任务。

## 行动项

1. 数据库重构设计与索引方案 (负责人: 张工，截止: -，状态: pending)

2. 缓存架构可行性评估与测试验证 (负责人: 李工，截止: -，状态: pending)

3. 输出前端的数据精简需求 (负责人: 赵工，截止: -，状态: pending)

4. 制定日志脱敏标准与验证流程 (负责人: 陈工，截止: -，状态: pending)

5. 提交联合技术评估报告 (负责人: 各模块负责人，截止: 2025-12-05，状态: pending)

## 决策事项

1. 将性能优化列为最高优先级

2. 新增一轮压力测试

3. 在评估报告中加入对当前版本上线计划的风险等级判定